内部汇报 · 讨论稿

# 研发体系统筹规划初稿

从能力分散到体系自转：九十天行动方案

提交人：研发体系负责人（拟）

提交对象：凯哥

日期：2026 年 10 月 7 日

文档性质：初稿，供讨论与拍板，非最终方案

目录

写在前面：本稿的定位与边界

核心判断：公司缺的不是能力，是归口

四条工作主线的定位与边界

九十天执行节奏

精力分配原则

待您拍板的事项

下一步

## 执行摘要

| 执行周期 | 工作主线 | 待拍板事项 | 汇报节奏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 天 | 4 条 | 4 项 | 月度 |
| 分四阶段推进 | 分层定位，不并行 | 需您给方向 | 向股东会 |

本稿认为，公司当前最缺的不是研发能力，而是把研发能力组织起来、统一调度、并让它自己转起来的人与机制。因此第一优先级不是做出某个成果，而是先让体系可见、可管、可运转。

四条主线分层定位：内部工具与 AI 落地为近期主战场，课程研发靠机制驱动、AI 应用开发只做一条深线、品牌出书划归科研线。本稿不预设组织与人事方案，相关事项列入第五章待您拍板。

## 写在前面：本稿的定位与边界

本稿回答三个问题，不回答第四个。

### （一）要回答的三个问题

- 公司研发与 AI 能力目前到底散在哪儿（现状盘点）

- 接下来九十天，先做什么、后做什么、什么不做（优先级与节奏）

- 哪些事需要您拍板，我才能往下推（待决事项）

### （二）本稿刻意不回答的第四个问题

本稿不预设具体人选调整方案、不预设组织架构调整方案、不预设任何需要您先行授权才能讨论的内容。涉及人事与组织的内容，以第五章「待您拍板事项」的形式提出，等您给方向后再展开。

原因很简单：盘点与规划我可以独立完成，但组织调整必须由您推动。我把这两件事混在一起写，会让本稿失去讨论价值。

## 核心判断：公司缺的不是能力，是归口

### （一）问题的本质

先把问题的真实形态说清楚，再谈解法。

目前公司内部已经存在若干 AI 与研发相关的能力沉淀——生成视频智能体、教学与排课系统、PPT 生成系统、内部业务系统等。它们不是不存在，而是散落、无人统筹、各自为战。

由此产生三个后果：

| 后果 | 具体表现 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 重复造轮子 | 不同团队各自尝试同类工具，缺少复用机制 | 资源浪费，且没有沉淀 |
| 状态不可见 | 无人能完整回答「我们有多少工具、谁在用、进展如何」 | 决策缺乏依据，管理层无法判断投入产出 |
| 需求无出口 | 各部门提需求后没有统一受理与排期路径 | 需求要么积压，要么被私下消化 |

### （二）关键结论

由上述现象可以推出一个关于优先级的判断。

公司当前最缺的不是研发能力，而是把研发能力组织起来、统一调度、并且让它自己转起来的人与机制。

这个判断决定了后续所有优先级安排：第一优先级不是做出某个成果，而是先让体系可见、可管、可运转。

### （三）我的能力匹配度

下表对照四个能力维度，说明我与该岗位的匹配情况及短板应对。

| 维度 | 我的情况 | 与新岗位的匹配 |
| --- | --- | --- |
| 传统研发工程能力 | 完整承担过内部系统的从设计到上线全周期 | 内部系统与工具落地，具备可直接复用的方法论 |
| AI 技术认知 | 持续跟进大模型能力演进，能判断技术可行性 | 决定「哪些 AI 想法值得做、哪些是伪需求」 |
| 管理与排期 | 有过带团队、跑需求排期的经验 | 承接研发体系统筹的排期与交付管理 |
| 跨部门沟通 | 做过多部门对接与需求落地 | 打通部门间流程断点 |

短板与应对：AI 深度认知仍在建设期。应对方式是把 AI 相关的判断纳入持续学习计划，同时在方案评审中主动引入外部技术视角做交叉验证，避免单人判断失准。

## 四条工作主线的定位与边界

四条主线不是并列平行的，而是分层定位。分层是本稿最重要的结构设计。

### （一）分层结构

四条主线按投入方式与见效周期分为四层，层级关系即优先级关系。

| 层级 | 主线 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 内部工具与 AI 落地 | 近期主战场，快赢，建立信任 |
| 第二层 | 课程研发 | 机制化设计，别人执行，你定标准 |
| 第三层 | AI 应用开发 | 只做一条深线，沉淀可就业案例 |
| 划出 | 品牌出书 | 划归科研线，你只做接口不做执行 |

### （二）逐条说明

以下逐条说明每条主线的定位理由、关键边界与工作内容。

#### 1. 主线 A：内部工具与 AI 落地（主战场）

这条线是本稿建议的第一优先级，也是唯一要求在九十天内产出可见成果的主线。

定位：本稿建议的第一优先级，也是唯一要求在九十天内产出可见成果的主线。

为什么放第一：这条线有三个特性——您明确指出「没有人管」；见效周期最短；且它是唯一能同时服务所有部门的工作。

工作内容：

- 存量工具盘点：梳理公司现有 AI 工具与内部系统，逐个标注使用方、活跃度、维护责任人、是否重复建设

- 效能缺口识别：梳理各部门从提出需求到交付上线的完整链路，定位断点

- 统一工具入口规划：规划公司级 AI 工具平台，明确工具准入、复用与淘汰机制

- 迭代节奏落地：建立以一至两周为周期的迭代流程，每个迭代必须有可演示的交付物

| 时间 | 交付物 | 可验证标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 10 天 | 存量工具清单 + 部门流程断点清单 | 清单由相关部门确认 |
| 第 30 天 | 首个迭代的可见交付物 | 演示可用，非 PPT |
| 第 60 天 | 工具平台一期上线 + 迭代机制跑通 | 至少两个部门在用 |
| 第 90 天 | 工具效能评估报告 | 有可量化数据支撑 |

#### 2. 主线 B：课程研发

课程研发的价值在机制与标准，不在由谁去讲。

定位：您定机制与内容标准，具体的课程生产与讲授由他人执行。

关键边界（需明确写入本条）：本人当前阶段不亲自承担授课任务。该边界已在与相关方沟通中明确，请在本稿确认。

理由：您的判断是先把课程研发出来让别人去讲。我的时间必须投入在研发体系统筹与 AI 能力建设上。课程研发的价值在于机制与标准，而非由谁去讲。同时，课程生产本身可借助 AI 工具形成流水线，这恰好是主线 A 的能力复用场景。

工作内容：

- 课程体系规划与内容标准制定

- 借助 AI 工具建立课程生产流水线（备课、知识点录入、PPT 生成、排课）

- 建立课程质量验收标准

- 培养与移交授课执行方

#### 3. 主线 C：AI 应用开发

本阶段不铺开，只做一条深线。

定位：只做一条线，做深，不铺开。

关键边界：本阶段不建设完整课程体系。目标是产出一个能证明「这套能力可以带人就业」的实战样板。

工作内容：

- 选定一个实战方向（需结合公司主营业务确定）

- 设计端到端实战案例，覆盖从需求分析到交付的完整链路

- 沉淀可直接用于教学的案例文档与素材

- 与课程研发主线对接，把案例转化为课程内容

预期产出：九十天内产出至少一个完整实战案例，具备可对外验证「学完能就业」的说服力。

#### 4. 主线 D：品牌出书

出书是科研成果的自然产出，执行环节划归科研线。

定位：划归科研线执行，本人不介入具体执行。

理由：科研线的核心价值本就是科研与成果沉淀，出书是科研成果的自然产出。您也已明确「科研就专注把科研做好，充其量把书出出来」。研发体系负责人介入出书执行，会同时造成两个后果：科研线被干扰，以及本人在最能产生效能的主线上分散精力。

本人在此条线上的唯一动作：明确书稿所需的研发侧内容边界，配合完成技术资料供给。

## 九十天执行节奏

### （一）节奏原则

以下四条原则决定推进速度，不容妥协。

- 一周一迭代，双周复盘。每个迭代必须产出可演示的东西，看不见进展即视为未完成。

- 先盘点后动手。前两周只做现状摸底，不急于动手改，避免在错误认知上做投入。

- 科研线保持独立。不将科研线纳入研发体系汇报链，保持其专注度。

- 每月一次股东会汇报。汇报内容以可见成果为主，不做过程叙述。

### （二）分阶段安排

九十天分为四个阶段，每阶段有明确产出。

#### 1. 第一阶段：摸底与对齐（第 1–10 天）

本阶段只做现状摸底，不急于动手改。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 与内部研发团队逐人沟通，梳理现有系统与工具现状 | 存量工具清单 |
| 梳理各部门工具使用情况与未打通流程 | 流程断点清单 |
| 确认工具平台的功能边界与优先级 | 平台规划初稿 |
| 明确科研线与研发线的职责边界 | 职责边界说明（一页纸） |

本阶段关键动作：与团队成员沟通时以「请你一起把家底盘清楚」为姿态，不使用「接管」的表述。原因在于团队成员对管理者的信任需要时间建立，而坦诚沟通的成本远低于后续的信任修复。

#### 2. 第二阶段：快赢验证（第 11–30 天）

本阶段交付第一个可演示的成果。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 完成首个迭代并交付 | 可演示的交付物 |
| 迭代评审机制建立 | 迭代流程文档 |
| 课程生产流水线的工具化验证 | 流水线原型 |

本阶段关键动作：首个迭代的交付物必须小到能做完、大到看得见。这是建立信任的最快路径，也是让后续推进变得容易的唯一办法。

#### 3. 第三阶段：机制固化（第 31–60 天）

本阶段从「做出东西」转向「让机制跑起来」。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 工具平台一期上线 | 可用平台 |
| 需求受理与排期机制跑通 | 需求流转机制 |
| 实战案例启动 | 案例选题与框架 |
| 课程内容标准与验收机制 | 课程标准文档 |

#### 4. 第四阶段：体系闭环（第 61–90 天）

本阶段验证体系能否自行运转，并形成完整闭环。

| 事项 | 产出 |
| --- | --- |
| 研发体系运转机制稳定运行 | 运转机制报告 |
| 首个完整实战案例产出 | 实战案例包 |
| 首次效能数据评估 | 效能评估报告 |
| 九十天整体复盘与下一阶段规划 | 复盘报告 |

## 精力分配原则

在多条主线并行的情况下，明确精力分配是保证执行可持续的关键。

| 主线 | 精力占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主线 A 内部工具与 AI 落地 | 50% | 主战场，需要深度投入 |
| 主线 B 课程研发 | 15% | 以机制设计与标准制定为主 |
| 主线 C AI 应用开发 | 25% | 需要连续的深度工作时间 |
| 主线 D 品牌出书 | 5% | 仅做接口配合 |
| 固定留给 AI 能力提升 | 5% | 不可被会议与沟通挤占 |

两条不可让步的原则：

- 深度工作时间受保护。每周固定留出不被打断的时间做 AI 能力提升，这是全部判断力的来源。一旦被管理事务吃掉，后续所有决策质量都会下降。

- 不重复做已被覆盖的事。同步、开会、跨部门对接等事项，只做尚未有人承担的部分。

## 待您拍板的事项

以下四项需要您明确后，我才能推进对应工作。

### （一）组织与汇报关系

此项不明确，需求通道无法建立。

问题：研发体系负责人向谁汇报？与科研线的关系如何界定？

建议：向您汇报；科研线保持独立，不纳入研发体系汇报链。

影响：这决定了需求从下到上的通道，以及我能否推动跨部门流程打通。

### （二）人力归属

此项影响排期计划的缓冲设计。

问题：内部研发团队的人力归属是否调整？

说明：现有成员归属不同部门，各自的考核与汇报关系不变。若要调整，建议由您出面沟通。

影响：若归属不变，跨部门排期需要额外的协调成本，这需要在排期计划中预留缓冲。

### （三）授课边界确认

此项直接决定精力分配比例。

问题：确认本阶段本人不亲自承担授课，仅负责课程机制与标准。

建议：按此执行。如需调整，建议在主线 A 稳定后另行讨论。

影响：这直接决定精力分配。请在本稿上直接确认或批注。

### （四）资源与工具选型

此项影响平台一期的如期上线。

问题：工具平台建设是否需要预算支持？技术栈选型是否有既定倾向？

建议：先基于现有教学与 PPT 生成系统验证，避免重复投入；确认规模后再评估预算需求。

影响：影响第六十天平台一期能否如期上线。

## 下一步

| 序号 | 事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本稿确认或批注，重点是第五章四项待拍板事项 | 待定 |
| 2 | 召开跨部门沟通会，摸清现有工具与流程现状 | 本稿确认后一周内 |
| 3 | 输出存量工具清单与流程断点清单 | 会后两周内 |
| 4 | 启动首个迭代 | 清单交付后当周 |
| 5 | 首次月度股东会汇报 | 第一个月末 |

本稿为初稿，欢迎直接批注修改。所有量化目标待盘点完成后补充实际数据。