内部汇报 · 执行标准

# 业务系统交接四步

执行标准与达标条件：把「跑通」变成可逐条核对的清单

提交人：研发体系负责人（拟）

提交对象：凯哥

日期：2026年 10 月 7 日

文档性质：执行标准草案，供逐条核对使用

目录

使用说明

总体节奏与阶段门禁

第一步：资料交接与系统全面摸底

第二步：现有需求摸排与优先级判断

第三步：工作量重排与进度对齐

第四步：突发需求试交接

整体达标条件（移交条件）

时间冲突提示

下一步

## 执行摘要

本稿把「业务系统交接四步」拆成可执行动作与可判定条件两部分。核心原则是：每一步必须有输出，输出必须被认可，认可才能进下一步——没有输出的步骤等于没做。

全稿共设四条通用验收规则（G1–G4）、三步硬约束（C1–C3），以及各步的编号化达标条件：第一步 S1-1~S1-6、第二步 S2-1~S2-6、第三步 S3-1~S3-7、第四步 S4-1~S4-5，另有整体移交条件 G-1~G-8。每条均配验证方式，可逐条打勾判定。

本稿的重点强化两处：一是技术难点分L1/L2/L3 三层，直接回应「有些大家觉得 OK 的实际上可能还是欠缺一点」；二是安全状况设一票否决，因该系统曾因MySQL 弱口令与端口暴露公网被入侵，加固后是否彻底修复目前不确定。

第七章提出与 10 月交付冲刺的时间冲突，并给出三个方案及各自的周期影响，供拍板。

## 使用说明

本章先明确全稿的验收规则与项目硬约束，后续每一步的达标条件均建立在此基础上。

### （一）本稿的定位

本稿把「业务系统交接四步」拆成可执行动作与可判定条件两部分。

核心原则：每一步必须有输出，输出必须被认可，认可才能进下一步。没有输出的步骤等于没做。

### （二）通用验收规则

以下四条规则适用于全部四步，任何一条不满足则该步不予通过。

| 规则号 | 规则内容 | 判定方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 有输出 ：每步结束时须有书面产出物，口头汇报不算 | 产出物文档存在且可查 |
| G2 | 有评审 ：产出物须经老板（或指定人）确认后方可进入下一步 | 老板明确表态「可以进入下一步」 |
| G3 | 有边界 ：每步开始前书面明确本步不做什么 | 范围清单书面确认 |
| G4 | 可回退 ：任一步发现重大风险，立即上报并暂停，不硬推 | 上报记录 + 暂停决定 |

### （三）关键前提：三条硬约束

以下三点是本项目区别于普通技术任务的特殊性，必须在执行标准中体现。

| 编号 | 约束 | 对执行标准的影响 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 系统是公司运转基本盘 ，一丝风险都不能出 | 所有步骤以「不影响生产」为前置条件 |
| C2 | 代码质量历史欠账 ：系统由应届生接手、无架构师带、长期堆叠而成 | 允许「摸清现状」优先于「立即重构」 |
| C3 | 数据部门是缓冲地带 ：业务部门只找数据部门要数据 | 交接过渡期必须与数据部门同步推进，不可单线推进 |

## 总体节奏与阶段门禁

四步不是并列推进，而是有严格先后与阻断关系的链条。

### （一）阶段门禁

四步的阶段门禁、核心产出与预估周期如下，附整体周期与阶段间硬门禁的说明。

| 步骤 | 核心产出 | 门禁条件 | 预估周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 系统分析报告 | 报告获认可 | 3–4 周 |
| 第二步 | 需求台账 + 优先级判断 | 优先级获认可 | 2–3 周 |
| 第三步 | 工作量评估表 + 统一时间计划表 | 计划表获认可 | 2–3 周 |
| 第四步 | 试交接记录 | 连续 4 周无生产事故 | 持续 |

总周期：2–3 个月。与老板预估一致。

第一步与第二步存在交叉，可部分并行。第一步摸底到 70% 时即可启动第二步，不必等报告完全定稿。

### （二）阶段间的硬门禁

未通过的门禁不得跨越。三条硬门禁如下。

第一步报告未获认可 → 不得进入第三步（工作量评估依赖系统理解）

第二步优先级未获认可 → 不得进入第三步（工作量评估的前提是优先级确定）

第四步出现重大事故 → 全流程回退至第三步，重新评估

## 第一步：资料交接与系统全面摸底

第一步的目标是把系统从「别人做的东西」变成「我能独立判断的东西」，本步不涉及任何代码修改。

### （一）目标与交付物

目标是把系统从「别人做的东西」变成「我能独立判断的东西」。

| 编号 | 交付物 | 格式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | 系统分析报告 | 文档 | 本人 |
| D1.2 | 本地可运行环境 | 环境 | 本人 |
| D1.3 | 脱敏测试数据包 | 数据包 | 数据部门配合 |
| D1.4 | 技术难点清单 | 文档 | 本人 |

### （二）执行动作 1：接收资料并本地跑通

接收资料、部署环境、准备数据是本步最先要完成的动作，达标条件如下。

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 接收内容 | 需求文档、源代码、数据库结构、部署配置、第三方对接说明 |
| 环境部署 | 本地跑通；服务器要求可能不低，需提前评估 |
| 云端方案 | 可布一套云环境用于测试（本人已有云资源） |
| 关键约束 | 真实数据不得上云 ；测试环境与生产环境必须分离 |
| 数据要求 | 由数据部门提供脱敏数据或分批数据，用于跑通流程；不需全量全表，能跑起来即可 |

达标条件：

本地环境成功运行，系统可正常访问

核心业务流程完整走通一遍（至少覆盖一条端到端主流程）

测试环境与生产环境物理或逻辑隔离，验证无数据串用

### （三）执行动作 2：全面摸底并输出报告

系统分析报告须包含以下七个板块，缺一不可。

| 板块 | 内容 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. 架构总览 | 技术栈、模块划分、数据流、部署形态 | 能画出完整架构图 |
| 2. 系统完备性 | 哪些功能已实现、哪些是半成品、哪些是设计但未落地 | 逐模块列出，无遗漏 |
| 3. 缺陷清单 | 已知问题与新发现问题，含严重度分级 | 每项含复现路径 |
| 4. 技术难点清单 | 搞不定的技术问题、准确率不足的业务问题 | 见三层判定标准 |
| 5. 安全状况 | 端口暴露、账号权限、历史入侵痕迹 | 见专项要求 |
| 6. 迭代方向 | 技术层面的完善建议与优先级 | 区分「必须改」与「可延后」 |
| 7. 遗留问题 | 无法自行解决、需外部支持的问题 | 标注所需支持方 |

### （四）技术难点的三层判定标准

这是本步最容易流于形式的环节。老板明确要求：有些大家觉得 OK 的，实际上可能还是欠缺一点；你们能发现的就交给他，发现不了的他能发现。

因此技术难点清单必须区分三个层级，不可只报明显问题。

| 层级 | 定义 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| L1 显性缺陷 | 功能不正常、报错、体验明显不对 | 正常测试即可发现 |
| L2 隐性质量问题 | 功能能用但准确率或性能不达标，业务方未察觉 | 需主动构造测试用例验证 |
| L3 架构性隐患 | 当前可用，但业务增长后必然出问题 | 需从架构与容量角度判断 |

硬性要求：

L2 隐性质量问题必须主动排查，不得等业务方反馈。重点方向为 AI 识别类功能的准确率。

L3 架构性隐患必须列出容量水位判断，即「并发量到什么程度会出问题」。

L2 的量化要求（无阈值即无法判定）：每个 AI 识别类功能，须书面记录以下三项。

| 记录项 | 要求 |
| --- | --- |
| 当前实测准确率 | 在脱敏测试集上实测得出，写明测试集规模 |
| 业务方期望值 | 由业务方明确给出 |
| 差距 | 两者之差，并判断是否构成「大家觉得 OK 、实际欠缺」 |

无实测数据的项，一律直接标为 L2 待测，不得因「看起来能用」而放行。已知的图片识别有效通话判定问题即属此类——已更换多个 AI 工具未见改善，属典型 L2。

### （五）安全状况专项

该系统曾因 MySQL root 密码未设置 + 端口暴露公网被入侵，数据被删除。虽事后请网安团队加固过，但是否已彻底修复目前不确定。因此第一步必须包含以下五项检查。

| 检查项 | 达标条件 |
| --- | --- |
| 数据库弱口令 | root 及所有业务账号均无弱口令，密码策略可验证 |
| 端口暴露 | 数据库、后台管理端口不对公网暴露，验证方式为外部扫描结果 |
| 后台暴露面 | 已知后台地址全部修改默认口令 |
| 备份有效性 | 备份策略明确，且 至少验证过一次可恢复 |
| 加固复核 | 邀请网安团队复核历史加固项，出具结论 |

一票否决项：若安全状况无法确认，第一步不予通过。理由：交接后若因安全问题导致业务中断，将直接冲击公司基本盘。

### （六）第一步达标条件

以下六条全部满足方可通过第一步。

| 编号 | 达标条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| S1-1 | 系统在本地 / 测试环境稳定运行，端到端主流程可走通 | 实机演示 |
| S1-2 | 系统分析报告七个板块齐全，无空缺 | 报告评审 |
| S1-3 | 技术难点清单含 L1/L2/L3 三层， L2 已主动排查 | 报告评审 + 用例清单 |
| S1-4 | 安全状况五项检查全部通过，含备份可恢复验证 | 报告评审 + 网安复核 |
| S1-5 | 遗留问题已列明并标注所需支持方 | 报告评审 |
| S1-6 | 老板明确认可报告，并同意进入下一步 | 书面或会议确认 |

## 第二步：现有需求摸排与优先级判断

第一步解决「系统是什么」，第二步解决「接下来做什么」，两者可部分并行但不可跳过。

### （一）目标与交付物

目标是把十几个需求从口头台账变成可判断、可排序的清单，并回答一个关键问题：他们现在排的优先级，对不对。

| 编号 | 交付物 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| D2.1 | 需求台账 | 表格 |
| D2.2 | 优先级评估意见 | 文档 |
| D2.3 | 10 月优先级调整建议 | 文档，供 10 月会议使用 |

### （二）执行动作 1：需求台账必备字段

每个需求必须记录以下字段，缺项即为台账不合格。

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求名称 | — |
| 提出部门 | 财务 / 运营 / 销售 / 售后 / 其他 |
| 提出时间 | 用于判断紧急程度是否已过期 |
| 业务背景 | 为什么提这个需求 |
| 归属层级 | 已对接 / 未对接 |
| 业务方期望优先级 | 对方自己排的位置 |
| 技术评估复杂度 | 本人独立判断 |
| 建议优先级 | 本人判断 |
| 是否与现有需求冲突 | 关键项 |

### （三）执行动作 2：优先级判断

判断分两步走：先认可，再调整。

老板与数据部门给出的判断依据是：优先级由业务情况决定，财务优先（涉及提成、奖金、各项指标，一动全盘数据都要改），然后运营与销售业务线，售后排最后。

第一步：默认沿用现有优先级排序，不做无依据的推翻。

仅在有明确技术依据时提出调整建议，且必须书面写明理由

若认为某项优先级不当，先记录为「建议调整」，交 10 月会议由业务方与老板共同决定

第二步：技术视角必须给结论。不能只写「排期不合理」，需给出具体判断。

| 判断类型 | 达标写法 |
| --- | --- |
| 优先级是否合理 | 合理 / 建议调整至 X 位，理由为 …… |
| 排期是否合理 | 合理 / 偏长 / 偏短，建议调整为 X 天 |
| 技术阻塞点 | 无 / 有，阻塞原因为 …… |

### （四）第二步达标条件

以下六条全部满足方可通过第二步。

| 编号 | 达标条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| S2-1 | 十几个需求 全部 进入台账，无遗漏 | 台账与业务方核对一致 |
| S2-2 | 每条需求九个字段齐全 | 台账检查 |
| S2-3 | 每条需求都有「技术评估复杂度」结论，无「待定」 | 台账检查 |
| S2-4 | 每条需求都有建议优先级，或明确说明「沿用原优先级」 | 台账检查 |
| S2-5 | 建议调整的项均写明技术理由 | 文档评审 |
| S2-6 | 老板认可优先级结论，并同意进入下一步 | 会议确认 |

## 第三步：工作量重排与进度对齐

本步的核心是把进度计划的主导权拿回来，用技术视角校准虚高的排期。

### （一）目标与交付物

目标是把进度计划的主导权拿过来。老板指出：他们会给自己放很多水，明明只需要做一天，他评估了 5 天，你不知道；但是你现在不知道。

| 编号 | 交付物 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| D3.1 | 需求工作量评估表 | 表格 |
| D3.2 | 统一时间计划表 | 表格 |
| D3.3 | 重构优先级建议 | 文档 |

### （二）执行动作 1：逐项技术评估

对第二步台账中的每一条需求，独立评估其真实技术工作量。四项要求如下。

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 拆到任务粒度 | 一个需求拆为若干子任务，各子任务单独估时 |
| 区分工作量与排期 | 工作量 ＝纯开发时间； 排期 ＝含等待、沟通、测试的日历时间 |
| 标注不确定性 | 高不确定性项单独列出并预留缓冲 |
| 依赖关系明确 | 标出哪些需求依赖其他需求完成 |

关键区分：老板指出的问题正是把工作量与排期混为一谈。若技术活 2 天但因业务方确认流程耗时 5 天，排期可以标 5 天，但工作量必须标 2 天。混着算就看不出虚高在哪。

### （三）执行动作 2：形成饱和的时间计划表

时间计划表须满足四项要求。

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 按优先级排布 | 依据第二步确认的优先级 |
| 排满可用产能 | 计入日常事务、沟通、会议占用的时间，不按满负荷排 |
| 留出机动 | 整体保留 20% 机动余量 |
| 明确交付节点 | 每个需求有明确的验收日期 |

产能基线参考：老板指出「开发不加班就说不过去」，说明当前产能未被充分使用。但不作为排期依据——排期按实际可投入时间算，不按理论上限算。

### （四）执行动作 3：重构优先级判断

系统重构的工作量很大，优先级应排在需求之后。判定依据是：并发量不大，代码写得烂一点暂时没问题；先保证服务跑得起来。只有并发量上去之后，代码不合理才会出问题。

| 条件 | 重构优先级 |
| --- | --- |
| 当前并发量远低于容量上限 | 靠后，不占用本阶段资源 |
| 并发量接近容量上限或已有增长趋势 | 提前，与需求并行推进 |
| 出现明确性能瓶颈 | 立即启动 |

建议：本阶段重构不排入主计划，仅在计划表中预留「架构优化」条目并标注触发条件，待后续按实际业务增长情况决定何时启动。

### （五）第三步达标条件

以下七条全部满足方可通过第三步。

| 编号 | 达标条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| S3-1 | 每条需求均有独立的技术工作量评估，无「待评估」 | 评估表检查 |
| S3-2 | 工作量与排期分列，不混算 | 评估表结构检查 |
| S3-3 | 高不确定性项已标注并预留缓冲 | 评估表检查 |
| S3-4 | 时间计划表覆盖全部需求，无遗漏 | 计划表与台账核对 |
| S3-5 | 计划表含 20% 机动余量 | 计划表检查 |
| S3-6 | 重构已明确不进入本阶段主计划，并写明触发条件 | 文档检查 |
| S3-7 | 老板认可计划表 | 会议确认 |

## 第四步：突发需求试交接

前三步是「我懂了」，第四步是「我能干」，本步在实际压力下验证前三步成果是否扎实。

### （一）目标

前三步是「我懂了」，第四步是「我能干」。这一步的核心不是交接动作本身，而是在实际压力下验证前三步的成果是否扎实。

### （二）执行动作

试交接包含三个动作：让对方先接、建立周例会机制、建立日常沟通机制。

| 动作 | 要求 |
| --- | --- |
| 让对方先接 | 突发需求由对方先对接、先行处理；本部门需求逐步开始与对方对接；我的角色是二线把关，不直接抢做 |
| 周例会机制 | 以周为单位召开 ，围绕系统所有工作事项的分析总结与计划安排，由我主持，输出会议纪要 + 下周计划 |
| 日常沟通机制 | 与数据部门两人先打通；需求对接未来逐步转由我承接，但数据部门仍专注数据本身；日常沟通保持透明 |

验证重点：当需求真正落到对方手上时，暴露的问题是否都在我的可控范围内。

### （三）第四步达标条件

以下五条全部满足方可通过第四步。

| 编号 | 达标条件 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| S4-1 | 至少完成 3 次突发需求试交接 | 交接记录 |
| S4-2 | 试交接期间无生产事故 | 事故记录 |
| S4-3 | 周例会机制已建立并连续运行 4 周以上 | 会议纪要 |
| S4-4 | 对方可独立完成需求对接，我仅做把关 | 交接记录 |
| S4-5 | 我对系统的判断被验证正确，无「问三不知」情况 | 试交接反馈 |

一票否决：试交接期间出现生产事故，立即回退至第三步，重新评估后再继续。

### （四）第四步收口标准

第四步不设固定周期，以连续稳定运行为准。收口需同时满足以下三条。

| 编号 | 收口条件 |
| --- | --- |
| E-1 | 连续 4 周无生产事故 |
| E-2 | 连续 4 次周例会正常召开并有纪要 |
| E-3 | 完成至少 3 次突发需求试交接，对方可独立完成对接 |

三项同时满足，即可向老板申请整体移交，进入 G-1 至 G-8 的整体达标条件核对。

## 整体达标条件（移交条件）

八项条件全部满足才可申请整体移交，宁可延期，不带风险接手。

### （一）整体达标条件

以下条件全部满足，才可向老板申请整体移交。

| 编号 | 条件 | 对应步骤 |
| --- | --- | --- |
| G-1 | 系统分析报告获认可，技术难点清单含三层 | 第一步 |
| G-2 | 需求台账完整，优先级获认可 | 第二步 |
| G-3 | 工作量评估与时间计划表获认可 | 第三步 |
| G-4 | 试交接无重大事故，周例会机制运行正常 | 第四步 |
| G-5 | 与数据部门对接顺畅，沟通机制明确 | 全程 |
| G-6 | 安全状况确认无遗留风险 | 第一步 |
| G-7 | 组织与汇报关系已明确（向谁汇报、需求通道在哪） | 需老板拍板 |
| G-8 | 部门位置与周会安排已确定 | 需老板拍板 |

### （二）老板的底线

但凡有风险那就不交。我要保证整个系统它的低风险的交接、丝滑的交接。

因此 G-1 至 G-8 任一未满足，即不申请移交。宁可延期，不带风险接手。

### （三）移交后的持续要求

整体移交不等于结束。以下为移交后必须持续做的事。

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 周例会 | 以周为单位持续召开，不中断 |
| 风险管理 | 系统与数据是公司基本盘，风险需持续暴露而非累积 |
| 需求承接 | 业务部门需求最终由我承接（数据部门作为缓冲） |
| 技术难点 | 持续推进，不因已移交而搁置 |

## 时间冲突提示（需老板协调）

本项目与 10 月交付冲刺在时间上重叠，需老板协调处理方案。

### （一）冲突点

本人当前同时承担 10 月交付冲刺（6 项硬约束、100 分、截止 10/15–10/31）。本项目第一、二步恰好与冲刺期重叠。

| 时间 | 本项目需要 | 10 月冲刺需要 | 冲突程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 月上旬 | 第一步资料接收与本地跑通 | FAQ 引擎攻坚（ 35 分） | 高 |
| 10 月中旬 | 第一步摸底报告 | 医疗验收 + FAQ 交付 | 高 |
| 10 月下旬 | 第二步需求摸排 | 剩余模块交付 | 中 |

### （二）三个方案

以下三个方案供选择，各方案的周期影响已量化。

| 方案 | 做法 | 代价与周期影响 |
| --- | --- | --- |
| A | 冲刺期全力冲交付，交接工作全部顺延至 11 月 | 项目周期由 2–3 个月延至 3–4 个月 （ 11 月起算，跨年） |
| B | 交接压缩为「接收资料 + 本地跑通」，摸底报告延至 11 月 | 周期约 3 个月 （ 11 月起算），前置准备不丢 |
| C | 每日划出固定时段（如上午）处理交接 | 周期维持 2–3 个月 可保，但冲刺期精力被分薄，两边风险都升高 |

倾向建议方案 B：接收资料与本地跑通是低强度工作，可与冲刺并行且几乎不冲突；摸底报告需要连续深度时间，延至 11 月更稳妥。

需老板明确的是：若选方案 B 或 C，本项目起点后移，整个 2–3 个月周期相应顺延，请确认是否可接受。

## 下一步

| 序号 | 事项 | 时限 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收代码与需求文档（钉钉发送） | 明日（ 10/8 ）上午 | 数据部门 |
| 2 | 提交脱敏测试数据包 | 与资料同步 | 数据部门 |
| 3 | 业务紧急技术难点先行说明 | 明日（ 10/8 ）上午 | 数据部门 |
| 4 | 本地 / 云环境搭建并跑通系统 | 10/8 起 | 本人 |
| 5 | 优先处理图片识别准确率问题 | 10/8 起 | 本人 |
| 6 | 确认第一至第四步的验收标准 | 本稿确认后 | 老板 |
| 7 | 确认时间冲突的处理方案 | 本稿确认后 | 老板 |

本稿为执行标准草案，逐条可核对。请确认后，按标准推进第一步。